네이버 검색광고 MCC 통합 어드민

상위 스펙 문서 v4.0

1인 개발 · Claude Code 바이브코딩 · AI-first 최적화

| 문서 버전 | v4.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-04-23 |
| 수신 / 실행자 | 개발팀장 (1인 개발, Claude Code 활용) |
| 함께 제공되는 문서 | Claude Code 세션별 작업지시서 (마크다운, 별도 파일) |
| v3.0 → v4.0 변경 | 목표 기반 최적화 로드맵 전체 추가 / 1인+AI 워크플로 최적화 / 기술스택 확정 / 세션 단위 작업 분해 |

# 0. 이 문서 사용법

이 문서의 독특한 점 본 프로젝트는 개발팀장 1인이 Claude Code를 사용해 바이브코딩 방식으로 전체를 진행한다. 전통적 RFP·SOW 형식이 아닌, (1) 전체 그림 파악 + (2) 작업 분해 가능한 단위 + (3) AI 협업 전제 구조로 설계되었다.

## 0.1 문서 구조

- 본 문서 (상위 스펙): 전체 방향·아키텍처·Phase별 범위·의사결정 근거

- 세션별 작업지시서 (별도 마크다운): Claude Code 세션에 바로 붙여넣어 실행할 프롬프트. F-1.1부터 순차 제공.

## 0.2 읽는 순서

- 처음: 1장 → 2장 → 4장(Phase 로드맵)

- 작업 시: 해당 Phase 기능 명세 → 세션별 작업지시서 파일 열고 Claude Code에 붙여넣기

- 의사결정: 12장 '결정 필요 사항' 체크리스트

# 1. 프로젝트 정의

## 1.1 한 줄 정의

Project Statement 네이버 검색광고 API를 자체 어드민에 연동해, 여러 광고주 계정(MCC)을 한 화면에서 운영하고, 캠페인 목표(ROAS/CPA/브랜드 등)에 따라 AI가 자동 최적화하며, 이상 징후를 실시간 감지·대응하는 광고 운영 시스템을 구축한다.

## 1.2 핵심 문제

- 다수 광고주 계정을 네이버 UI에서 각각 로그인 → 운영 공수 누적

- 네이버 UI 기본 필터/리포트가 내부 관점과 불일치

- 내부 매출 데이터와 광고 성과를 매번 수동 엑셀 매칭

- 캠페인 목표(구매전환 vs 리드 vs 브랜드)에 따른 운영 전략을 사람이 매번 수동 반영

- 예산 소진·CPC 급등 등 이상 징후를 사후 인지

## 1.3 목적

- MCC 구조로 전 광고주 계정 단일 어드민 통합 운영

- 캠페인 목표 프리셋 선택만으로 목표 맞춤 룰셋·임계값이 자동 적용되는 AI-first 최적화

- 자연어로 룰 정의·성과 질의·소재 생성까지 가능한 LLM 통합 환경

- 룰 기반 → 통계 기반 → LLM/ML 기반으로 진화하는 최적화 엔진

## 1.4 기대 효과

- 운영 공수: 다계정 로그인·데이터 취합·반복 수정 50%+ 절감

- 의사결정 속도: 이상 징후 자동 감지 + 목표 기반 자동 대응 (시간 → 분)

- 성과 개선: 목표 기반 최적화로 ROAS/CPA 10~30% 개선 목표

- 확장성: 카카오·구글·메타 광고 통합 관리 기반

# 2. 핵심 설계 원칙

1인 + AI 협업에 최적화된 설계 이 프로젝트는 다인 개발팀의 전통 워크플로가 아닌, 1인 개발자 + Claude Code 협업을 전제한다.

## 2.1 AI-first

- LLM을 feature로 취급: 키워드 분류·룰 정의·인사이트·카피 모두 LLM API 호출로 구현. 자체 ML 인프라 없이 즉시 가치.

- 자연어 우선: 주요 기능은 자연어 입력도 지원 (예: '지난주 ROAS 나쁜 키워드 입찰 10% 내려줘').

- 단계적 지능화: P3 룰 프리셋 → P4 통계 → P5 LLM 에이전트. 각 단계 독립 가치.

- 데이터 우선 축적: P1부터 모든 성과·변경·자동화 이력을 구조화 저장. 후속 단계 학습 데이터.

## 2.2 1인 바이브코딩

- 모놀리식 단일 레포: 마이크로서비스 금지. Next.js 앱 + 필요 시 Python 서브 서비스 1개만.

- 세션 단위 기능: 각 기능은 Claude Code 1~3회 세션에 끝낼 수 있게 분해.

- 관행보다 빠른 선택: Prisma, TanStack Query 등 모두 추천값 지정. 재고민 불필요.

- 테스트는 E2E + LLM 회귀 위주: 단위테스트 집착 금지. Playwright E2E + LLM 출력 스냅샷.

- 배포는 Vercel + Supabase/Neon: 인프라 세팅 최소화.

## 2.3 안전장치 우선

- 되돌릴 수 있어야 함: 감사 로그 + N건 롤백이 자동화 기본값.

- Guardrail 기본 탑재: 룰당 일 변경 한도(±%, 건수).

- Kill Switch: 1-클릭 전체 자동화 정지.

- 병행 자동실행: 임계치 이하 자동 / 이상 승인. 효과 유지하며 대형 사고 방지.

# 3. 아키텍처

## 3.1 기술 스택 (확정)

| Layer | 선택 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js 14+ (App Router) + TypeScript | 서버컴포넌트·Server Actions 적극 활용 |
| UI | Tailwind + shadcn/ui + Radix UI | 폰트: Pretendard 고정 |
| 차트 | Recharts (+ Nivo for 고급) | 대부분 Recharts로 충분 |
| 백엔드 API | Next.js Route Handlers (동일 레포) | 초기엔 분리 불필요 |
| ORM | Prisma + Zod 스키마 검증 | 마이그레이션·타입 안전 |
| DB | PostgreSQL (Supabase 또는 Neon) | Stat 테이블은 월 파티셔닝 |
| 캐시·Queue | Redis (Upstash) + BullMQ | Rate Limit·배치 |
| 인증 | NextAuth(Auth.js) | 초기 관리자 로그인 |
| AI·LLM | Anthropic Claude API + OpenAI Embeddings | 룰 변환·인사이트·카피·키워드 유사도 |
| 통계·ML | Python FastAPI + scipy/prophet | P4부터 분리. P5 에이전트가 위에 올라감 |
| 모니터링 | Sentry + Axiom + Vercel Analytics | SaaS로 최소화 |
| 배포 | Vercel (웹) + Railway/Fly.io (Python) | CI/CD Zero-config |
| 스토리지 | Supabase Storage 또는 S3 | 확장소재 이미지 |
| 알림 | Slack Webhook + Resend + Solapi | SaaS 활용 |

## 3.2 아키텍처 다이어그램

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Next.js App (단일 레포) │ │ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────────┐ │ │ │ Pages │ │ Server │ │ Route Handlers │ │ │ │ (shadcn/ui)│ │ Actions │ │ (API 프록시) │ │ │ └─────┬──────┘ └─────┬──────┘ └────────┬─────────┘ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────┴───────────────┴──────────────────┴───────────┐ │ │ │ Core Services (TS) │ │ │ │ • NaverSAClient (HMAC · 재시도 · 큐잉) │ │ │ │ • AIService (Claude · 룰 변환 · 인사이트) │ │ │ │ • RuleEngine (조건평가 · Guardrail · 실행) │ │ │ │ • GoalOptimizer (목표→룰셋 매핑) │ │ │ │ • AlertService (이상 징후 감지·발송) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┬───┘ │ └───────────────────────────────────────────────────┼─────┘ │ ┌────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ │ │ │ │ │ ┌──▼───┐ ┌────▼────┐ ┌─────▼─────┐ ┌────▼─────┐│ │Postgres│ │ Redis │ │ Python ML │ │External │◀ │+Prisma │ │(BullMQ) │ │ (P4+) │ │ APIs │ └────────┘ └─────────┘ └───────────┘ │ NAVER SA │ │ Claude │ │ Slack │ └──────────┘

## 3.3 디렉터리 구조

/app # Next.js App Router /(dashboard) /(admin) /api # Route Handlers /components # shadcn/ui + 프로젝트 컴포넌트 /lib /naver-sa # 네이버 SA API 클라이언트 client.ts # HMAC 서명·재시도 campaigns.ts adkeywords.ts targets.ts # PC_MOBILE / DAY_AND_TIME / REGION extensions.ts # 확장소재 reports.ts # StatReport 비동기 /ai claude.ts # Anthropic 래퍼 embeddings.ts prompts/ # 용도별 프롬프트 /rules engine.ts # 룰 평가·실행 guardrail.ts /goals presets.ts # 목표 프리셋 optimizer.ts /alerts detector.ts sender.ts /prisma schema.prisma /workers # BullMQ 워커 (배치·룰·알림) /scripts # seed, sync-regions /e2e # Playwright CLAUDE.md # Claude Code 컨텍스트 .claude/skills/ # Claude Code Skills naver-sa-connector/ goal-preset-builder/ ui-component-gen/

## 3.4 CLAUDE.md 권장 내용

레포 루트의 CLAUDE.md는 Claude Code가 매 세션 첫머리에 읽는 컨텍스트.

- 프로젝트 요약 3줄

- 기술 스택 + 컨벤션 (Prisma·서버 컴포넌트·shadcn/ui 등)

- 네이버 SA API 인증 방식 (HMAC-SHA256) 3줄 요약

- 자주 쓰는 명령어 (pnpm dev, prisma migrate 등)

- 민감 주의사항 (자동화 변경은 AuditLog 기록 + Guardrail 통과 필수)

- v4.0 문서와 세션별 작업지시서 파일 위치

# 4. Phase 로드맵 (5단계)

Phase 분할 철학 각 Phase는 독립적 가치를 가진다. P1만 출시해도 운영이 개선되고, P3부터 자동화가 시작되며, P4·P5에서 AI 최적화가 본격화. 1인이므로 순차 진행하되 Phase 내에서도 기능별 부분 배포.

| Phase | 테마 | 핵심 범위 | 1인 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 MVP | MCC 통합 운영 | 인증·계정 / 캠페인·그룹·키워드·소재·확장소재 CRUD / 시간대·지역 타게팅 / 기본 대시보드 / 일자별 리포트 / 이상 징후 알림 | 8~10주 |
| P2 | 분석 · LLM 인사이트 | 매출 매칭 실ROAS / 디바이스·지면 분석 / 키워드 도구+입찰 예측 / 대량 업로드 / 정기 리포트 / LLM 일일 요약 / 자연어 성과 질의 | 5~7주 |
| P3 | 자동화 · 목표 프리셋 | 룰 빌더 / Guardrail / Kill Switch / 병행 자동실행 / 목표 프리셋 6종 / 자연어→룰 변환 | 5~6주 |
| P4 | 통계 기반 최적화 | Python 최적화 서비스 / 베이지안 입찰 / 이상치 탐지 고도화 / 성과 시뮬레이션 | 4~5주 |
| P5 | LLM 에이전트 | 목표 대비 일일 진단·제안 에이전트 / 자동 카피 생성·A·B / 키워드 확장 제안 / 주간 운영 요약 | 4~5주 |

※ 1인·Claude Code 전일 작업 가정. 겸업·학습 고려 시 1.5배 버퍼.

# 5. 기능 명세 — P1 · P2

세부 구현은 세션별 작업지시서 참조. 본 장은 스펙 요약.

## 5.1 MCC · 계정 · 권한 (P1)

| ID | 기능 | 요구사항 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-1.1 | 마스터 계정 등록 | CUSTOMER_ID·API_KEY·SECRET_KEY 등록. SECRET AES-256 암호화. | P1 |
| F-1.2 | 광고주 목록 동기화 | ManagedCustomerLink 1시간 주기 동기화. | P1 |
| F-1.3 | 광고주 메타정보 | 표시명/카테고리/담당자/메모/태그. | P1 |
| F-1.4 | 광고주 셀렉터 | 상단 GNB '전체' 또는 개별 선택. | P1 |
| F-1.5 | 연결 상태 점검 | 헬스체크 + 비즈머니 잔액 표시. | P1 |
| F-1.6 | 사용자/권한 | NextAuth. admin/operator/viewer + 광고주 화이트리스트. | P1 |
| F-1.7 | 감사 로그 | 모든 수정·자동 실행 기록. 1년+ 보관. | P1 |

## 5.2 광고 구조 조회 · 수정 (P1)

| ID | 기능 | 요구사항 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-2.1 | 캠페인 | 목록·상세·ON/OFF 일괄·예산 수정. | P1 |
| F-2.2 | 광고그룹 | 입찰가·예산·일괄 변경. | P1 |
| F-2.3 | 키워드 CRUD | 조회·추가·수정·ON/OFF·삭제. 인라인+다중 선택. | P1 |
| F-2.4 | 소재 CRUD | 텍스트 소재 + 검수 상태. | P1 |
| F-2.5 | 확장소재 CRUD (전 유형) | 가격링크/추가설명/추가제목/이미지/서브링크/위치/계산/네이버예약/네이버톡톡 + 노출 기간 + 일괄·템플릿. | P1 |
| F-2.6 | 비즈채널 조회 | 사이트/전화. | P1 |
| F-2.7 | 타게팅 CRUD | 시간대(7×24 그리드) / 지역(시도·시군구) / 디바이스. 프리뷰·롤백. | P1 |
| F-2.8 | 변경 프리뷰·롤백 | 모든 수정 전/후 비교 + N건 롤백. | P1 |
| F-2.9 | 대량 업로드 (CSV) | 키워드·입찰가·소재·확장소재 CSV → 검증 → 프리뷰 → 일괄. | P2 |

## 5.3 대시보드 · 리포트 (P1~P2)

| ID | 기능 | 요구사항 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-3.1 | 메인 대시보드 | 오늘·어제·7일·30일 KPI + 차트 + 광고주 비교 + 최근 알림. | P1 |
| F-3.2 | 일자별 성과 | 기간·차원별 테이블+차트. | P1 |
| F-3.3 | 대용량 보고서 적재 | 새벽 StatReport 적재. 월 파티셔닝. | P1 |
| F-3.4 | 엑셀/CSV | 모든 리스트·리포트에서 다운로드. | P1 |
| F-3.5 | 디바이스·지면 | PC/모바일, 검색/콘텐츠. | P2 |
| F-3.6 | 타게팅별 성과 | 시간대·지역·디바이스. CRITERION 보고서. | P2 |
| F-3.7 | 매출 매칭 실ROAS | 내부 매출 DB 조인 → 실ROAS. | P2 |
| F-3.8 | 정기 리포트 자동 발송 | 일/주/월. LLM 요약 포함(F-4.1). | P2 |

## 5.4 AI · LLM 인사이트 (P2)

LLM 통합 전략 P2부터 Claude API를 '기능'으로 활용. 자체 모델 학습 없이 즉시 운영 가치. 모든 LLM 출력은 사람이 한 번 검토하는 UX(완전 자동 실행은 P5).

| ID | 기능 | 요구사항 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-4.1 | 일일 성과 LLM 요약 | 전일 성과를 광고주별로 요약(변화·원인·체크포인트). 대시보드+이메일. | P2 |
| F-4.2 | 자연어 성과 질의 | '지난주 ROAS 나쁜 키워드 뽑아줘' → SQL·필터 변환 → 결과+해설. | P2 |
| F-4.3 | 키워드 유사도 (임베딩) | OpenAI 임베딩 → 중복/유사 탐지, 클러스터링, 의미 검색. pgvector. | P2 |
| F-4.4 | 소재 카피 평가·대안 | 저성과 소재의 개선안 3종 + 이유. | P2 |
| F-4.5 | 키워드 아이디어 | RelKwdStat + LLM → 신규 50개 + 카테고리·예상 검색량. | P2 |
| F-4.6 | LLM 비용·캐시 | 호출 비용 대시보드. 동일 입력 캐시. 모델 단계화(sonnet/haiku). | P2 |

## 5.5 자동화 룰 엔진 (P3)

4중 안전장치 (1) 시뮬레이션 (2) Guardrail (3) Kill Switch (4) 병행 자동실행(임계치 이하 자동, 이상 승인)

| ID | 기능 | 요구사항 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-5.1 | 룰 빌더 | 조건(IF)+액션(THEN) GUI. 지표·기간·비교·논리. 액션: 입찰·예산·ON/OFF·타게팅·알림. | P3 |
| F-5.2 | 자연어 → 룰 변환 | 'ROAS 100 미만 7일 → 입찰 10% 내리고 알림' → JSON 룰로 Claude 변환. 검토 후 저장. | P3 |
| F-5.3 | 스케줄러 | 시간/일. BullMQ. | P3 |
| F-5.4 | 시뮬레이션 | 과거 데이터·현재 상태 기반 '적용 시 무엇 바뀔지' 프리뷰. | P3 |
| F-5.5 | Guardrail | 룰당 일 변경 한도(±%, 건수). 초과 시 승인 큐로. | P3 |
| F-5.6 | 병행 자동실행 | 임계치 이하 자동, 이상은 Slack 승인 요청. 30분 무응답 시 기본값 처리. | P3 |
| F-5.7 | Kill Switch | 1-클릭 전체 정지. 재개 시 승인자 기록. | P3 |
| F-5.8 | 실행 로그·롤백 | 트리거·대상·전후·결과 기록. 개별·일괄 롤백. | P3 |

# 6. 목표 기반 최적화 (핵심 모듈)

목표 기반 최적화란 캠페인 목표를 선언만 하면, 해당 목표에 맞는 룰셋·임계값·LLM 에이전트가 자동 활성화되어 운영을 최적화하는 3-Layer 구조.

## 6.1 3-Layer 구조

Layer 1: 캠페인 목표 (사용자 선언) 예) "이커머스 매출 최대화, 목표 ROAS 400%, 월 3천만 원" │ ▼ Layer 2: 최적화 전략 (시스템 자동 변환) • 활성화 룰셋 (10~20개 패키지) • KPI 임계값 (목표 ROAS·CPA·소진율) • Guardrail (일 변경 한도) • LLM 에이전트 프롬프트 컨텍스트 │ ▼ Layer 3: 실행 액션 (룰 엔진·에이전트 매시간/매일 실행) • 키워드 입찰가·예산 조정 • 시간대·지역 비중 조정 • 자동/승인 분기 • 성과 리포트·제안 생성

## 6.2 3-Stage 로드맵

| Stage | 방식 | 기술 | Phase | 정확도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 룰 프리셋 기반 | 목표별 검증된 룰셋 10~20개 패키지. 임계값만 사용자 입력. | P3 | 중 (안정) |
| 2 | 통계 기반 | 베이지안 사후확률·Thompson Sampling. 유의한 저성과만 조정. Python 서비스. | P4 | 상 |
| 3 | LLM 에이전트 | Claude가 목표·데이터·이력 종합해 매일 제안/실행. 병행 자동. | P5 | 상+ (설명가능) |

## 6.3 표준 목표 프리셋 6종

| 목표 프리셋 | 핵심 KPI | 대표 룰셋 (Layer 2) | Guardrail |
| --- | --- | --- | --- |
| 이커머스 구매전환·ROAS 증대 | 실ROAS 전환당 매출 | • ROAS < 목표×0.5 & 클릭≥20 → 입찰 -10% • ROAS > 목표×1.5 & 노출점유<50% → 입찰 +15% • 전환 0·클릭≥30·7일 → 키워드 OFF(승인) • 시간대 ROAS 하위 20% → 노출 비중 축소 | 키워드 ±20% / 일 100건 일 예산 ±10% |
| 리드 리드수·CPA 감소 | CPA 일 리드수 | • CPA > 목표×1.5 → 입찰 -10% • CPA < 목표×0.7 & 노출점유<50% → 입찰 +15% • 폼 제출률 낮은 지역 → 비중 축소 • 리드 품질 낮은 소재 → 검토 큐 | 키워드 ±15% / 일 80건 CPA 이상치 차단 |
| 브랜드 인지·노출 확보 | 노출수·브랜드 검색량 노출 점유율 | • 노출 점유율 < 목표 → 입찰 +10% • 브랜드 키워드 = 중위입찰×1.2 • 경쟁사 노출 증가 시 알림 • CPC 상한 초과 차단 | CPC 상한 고정 일 예산 -10% 이내 |
| 신규 고객 획득·재구매 강화 | 신규 전환율·LTV 재구매율 | • 신규 유입 키워드 라벨링 • 신규 전환 키워드 입찰 +10% • 재구매 채널 별도 캠페인 분리 • LLM: 신규 대상 카피 생성(P5) | 키워드 ±15% 신규 입찰 50% 이하 |
| 신규 캠페인 학습기간 (보수적) | 데이터 축적 CPC 안정화 | • 3주 학습기간 → 자동 조정 비활성 • 알림만 동작 (이상 징후) • 학습 완료 후 평가 → 목표 전환 제안 | 학습 기간 중 자동 변경 금지 |
| 목표 근접 (일 예산 내 최대 전환) | 일 예산 소진율 최대 전환수 | • 오전 페이스 저조 → 입찰 +10% • 오후 소진 초과 위험 → 입찰 -10% • 혼합 KPI 최적화 • 시간대 자동 분배 | 시간대 ±15% 일 예산 내 |

## 6.4 기능 명세

| ID | 기능 | 요구사항 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-6.1 | 목표 선언 | 캠페인/광고주 단위 목표 선택+임계값 입력. | P3 |
| F-6.2 | 프리셋 6종 | 이커머스/리드/브랜드/신규/학습/목표근접. 룰셋+KPI+Guardrail 패키지. | P3 |
| F-6.3 | 룰셋 자동 활성화 | 목표 선택 시 5.5 룰 엔진 위 해당 룰셋 활성. 개별 ON/OFF·수정 가능. | P3 |
| F-6.4 | 목표 추적 대시보드 | KPI 달성률·추세·남은 예산·예상 착지. 주간·월간 평가. | P3 |
| F-6.5 | 학습기간 모드 | 신규 캠페인 자동 조정 비활성, 알림만. 만료 후 목표 전환 제안. | P3 |
| F-6.6 | 병행 자동실행 (승인) | 임계치 이하 자동, 이상은 Slack 승인 요청. 30분 무응답 시 기본값. | P3 |
| F-6.7 | 통계 기반 입찰 조정 | Python: 베이지안 사후 ROAS/CPA → 신뢰구간 기반 조정. 데이터 적은 키워드 보호. | P4 |
| F-6.8 | 이상치 탐지 고도화 | 단순 임계 + 이동평균 + 계절성(prophet). 요일·시간대 패턴 반영. | P4 |
| F-6.9 | 성과 시뮬레이션 | 룰·입찰 변경 시나리오의 예상 성과. | P4 |
| F-6.10 | LLM 최적화 에이전트 | 목표·성과·이력·경쟁 종합해 매일 제안. 병행 자동 분기. | P5 |
| F-6.11 | 에이전트 설명가능성 | 결정마다 'Why?' 근거+대안. | P5 |
| F-6.12 | 주간 운영 요약 에이전트 | 주간 성과·변경·달성률 → Slack/이메일. | P5 |

## 6.5 통계 기반 최적화 (P4) 구현 개요

- Python FastAPI 서비스 분리. Next.js ↔ REST 통신.

- 라이브러리: scipy.stats · numpy · pandas · prophet · scikit-learn

- 기법: 베이지안 업데이트 (Beta-Binomial for CTR, Gamma-Poisson for CPC), Thompson Sampling

- 원칙: 신뢰구간 95% 기준. 데이터 < N(예: 클릭 30) 키워드는 조정 금지.

- 실행: Postgres 성과 읽기 → 통계 업데이트 → 제안 기록 → Next.js가 룰 엔진으로 전달

## 6.6 LLM 에이전트 (P5) 구현 개요

- Claude API + Tool Use(Function Calling) 에이전트

- Tools: queryPerformance / proposeBidChange / generateCopy / scheduleRuleChange / askForApproval

- 컨텍스트: 목표·임계값·최근 N일 성과·활성 룰·최근 결정 이력

- 안전장치: 모든 실행은 5.5 Guardrail 통과 + 병행 자동 정책

- 운영: 오전 9시 에이전트 → 제안 카드(Slack) → 승인/거부/수정 → 실행

# 7. 이상 징후 알림 (P1 핵심)

| ID | 기능 | 요구사항 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-7.1 | 예산 소진 | 50/80/100% + 시간대 페이스 이상. | P1 |
| F-7.2 | CPC 급등 | 7일 평균 대비 +N% (기본 +50%). | P1 |
| F-7.3 | 노출 급감 | 7일 평균 대비 -N% (기본 -50%). | P1 |
| F-7.4 | 비즈머니 부족 | 잔액 < 일 예산 평균 N일치 (기본 3일). | P1 |
| F-7.5 | API 인증 오류 | 실패율 임계 초과·인증 만료. | P1 |
| F-7.6 | 검수 반려 | 사유 포함. | P1 |
| F-7.7 | 채널 설정 | 사용자·광고주별 Slack/이메일/SMS 커스텀. | P1 |
| F-7.8 | 이력·음소거 | 발송 이력. 반복 알림 방지(1시간). | P1 |
| F-7.9 | 계절성 반영 | 요일·시간대 평균 기반(prophet 또는 이동평균). | P4 |

# 8. 비기능 요구사항

## 8.1 보안

- SECRET_KEY AES-256 암호화. 평문 로그 금지. 반기 로테이션.

- 역할: admin/operator/viewer + 광고주 화이트리스트.

- 민감 액션(예산 일괄, 룰 활성화, Kill Switch)은 OTP 또는 2차 확인.

- 감사 로그 1년+ 보관.

- LLM 프롬프트에 민감 정보 주입 금지.

## 8.2 성능 · Rate Limit

- BullMQ 큐 + 지수 백오프 + 광고주별 동시성 제어

- Redis 캐시: 구조 5~30분, 성과 1시간

- 대량은 StatReport/MasterReport 우선

- 대시보드 첫 페인트 < 1.5s, 주요 페이지 < 3s

## 8.3 데이터 동기화

- 실시간: 구조·수정 액션

- 준실시간(15~60분): 당일 누적 성과·비즈머니·알림 트리거

- 일 배치(새벽): StatReport → Postgres → 매출 조인

- 정합성: 네이버 UI 대비 ±0.5% 이내

## 8.4 관찰성

- Sentry · Axiom · Vercel Analytics

- 자동화 결과 대시보드: 룰별 성공/실패/영향

## 8.5 확장성

- 매체 추상화: Account-Campaign-AdGroup-Creative-Stat

- 룰·목표·에이전트 인터페이스 매체 무관

# 9. 데이터 모델 (Prisma)

schema.prisma 상세는 세션별 작업지시서 F-DB.1에서 생성.

| 엔티티 | 주요 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MasterAccount | id, name, customerId, apiKey(enc), secretKey(enc), status | MCC 마스터 |
| Advertiser | id, masterId, customerId, name, bizNo, category, manager, tags, status | ManagedCustomerLink 동기화 |
| Campaign / AdGroup / Keyword / Ad | 각 nccId + 설정 + 상태 | 네이버 계층 |
| AdExtension | id, ownerId, nccExtId, type, payloadJson, period, inspectStatus | 전 유형 통합 |
| Targeting | id, adgroupId, targetTp, payloadJson, status | 타게팅 |
| RegionMaster / TargetingTemplate | 지역 코드 마스터 / 템플릿 |  |
| StatDaily | date, level, refId, impressions, clicks, cost, conversions, revenue | 월 파티셔닝 |
| CampaignGoal | id, campaignId or advertiserId, preset, kpiTargets(json), guardrails(json), learningUntil, status | F-6.1 |
| RuleSet / Rule | ruleSetId, name, presetId(nullable), conditionJson, actionJson, schedule, guardrail, enabled | 룰 엔진 + 프리셋 |
| AutomationRun | id, ruleId or agentId, triggeredAt, matchedTargets, appliedChanges, status, approvedBy, rollbackId | 실행 이력 |
| ApprovalRequest | id, runId, payload, expiresAt, decision, decidedBy | 승인 큐 |
| AlertRule / AlertEvent | 알림 룰 + 발송 이력 | F-7.x |
| AgentDecision | id, agentRun, inputContext, proposal, rationale, toolCalls, status | P5 에이전트 |
| KeywordEmbedding | keywordId, vector(pgvector), model | F-4.3 |
| LlmCallLog | id, purpose, model, promptHash, tokensIn, tokensOut, costKrw | F-4.6 |
| AuditLog | userId, action, targetType, targetId, before, after, ts | 1년+ |
| User / Role | NextAuth | F-1.6 |

# 10. 외부 연동 요약

| 대상 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 네이버 SA API | 광고 CRUD·성과·확장소재·타게팅 | HMAC-SHA256. MCC는 X-Customer 전환. |
| Anthropic Claude | 인사이트·룰 변환·카피·에이전트 | sonnet 기본 + haiku for 빠른 작업 |
| OpenAI Embeddings | 키워드 벡터화 | text-embedding-3-small + pgvector |
| Slack | 알림·승인 | 인터랙티브 버튼 |
| Resend / Solapi | 이메일 / SMS | SPF/DKIM 설정 |
| Supabase Storage / S3 | 확장소재 이미지 | CDN URL 네이버에 전달 |
| 내부 매출 DB | 실ROAS (P2) | Read-only 계정 |

# 11. 화면 구성

## 11.1 네비게이션

- GNB: 광고주 셀렉터 · 기간 · 알림 · 사용자

- LNB: 대시보드 / 캠페인 / 키워드 / 소재 / 확장소재 / 타게팅 / 리포트 / 키워드도구 / 자동화 / 목표 / 알림 / 설정

## 11.2 주요 페이지

- 대시보드 — KPI + 차트 + 광고주 비교 + 최근 알림 + LLM 일일 요약

- 광고주 비교 — 전 광고주 핵심 지표 한 테이블

- 캠페인 상세 — 그룹/성과/목표/자동화 탭

- 광고그룹 상세 — 키워드/소재/확장소재/타게팅 탭

- 확장소재 — 유형 필터 / 등록·수정 / 검수 / 성과 / 템플릿

- 타게팅 — 시간대 그리드 / 지역 트리·지도 / 디바이스 / 프리셋

- 리포트 — 차원·지표·기간 + 엑셀 + LLM 해설

- 키워드 도구 — 시드 → 연관 + 검색량 + 입찰 예측 + AI 확장

- 자동화 — 룰 빌더 / 자연어 / 시뮬레이션 / 실행 이력 / Kill Switch

- 목표 — 선언 / 프리셋 / 추적 대시보드 / 학습기간

- 알림 — 이력 / 채널·임계치

- 설정 — 마스터 / 광고주 메타 / 사용자 / 감사 로그 / LLM 비용

# 12. 결정 필요 사항

Phase 1 착수 전 확정 필요.

### 운영·비즈

☐  관리 대상 광고주 수 (현재 / 1년 후)

☐  MCC 마스터 계정 준비 상태 (API 신청·승인·키 발급)

☐  내부 매출 DB 접근 방식·테이블 (F-3.7)

☐  알림 채널 기본값 (Slack 우선 / 이메일 / SMS)

☐  감사 로그 보관 기간 (1년 / 3년)

☐  학습기간 기본값 (2주 / 3주 / 4주)

☐  병행 자동실행 임계치 기본값 (±10%, 일 50건 등)

☐  목표 프리셋 임계값 초깃값 (회사 실제 평균 업데이트 일정)

### 기술

☐  DB: Supabase vs Neon vs 자체 Postgres

☐  인증: NextAuth Credential / Magic Link / OIDC

☐  이미지 스토리지: Supabase Storage vs S3

☐  LLM 모델 기본값 + 월 비용 상한

☐  Python 최적화 서비스 호스팅 (Railway / Fly.io)

☐  모니터링 도구 최종 조합

### 범위

☐  P1 확장소재 지원 유형 범위 (전 유형 / 핵심 5종 먼저)

☐  P1 지역 타게팅 단위 (시도까지 / 시군구까지)

☐  P2 LLM 기능 우선순위

☐  P3 목표 프리셋 6종 전체 vs 단계 출시

# 13. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 1인 개발 병목·번아웃 | 일정·품질 저하 | 세션 단위 분해, Phase별 독립 배포, 필요 시 외주 단기 |
| MCC 권한 해지 | 광고주 데이터 차단 | 동기화 + 상태 알림 |
| API Rate Limit | 조회·수정 실패 | BullMQ + 백오프 + 캐시 + StatReport |
| 자동화 룰 오작동 | 광고비 과소진 | 시뮬+Guardrail+Kill Switch+롤백 4중 |
| LLM 환각·잘못된 제안 | 잘못된 결정 | P5까지 제안→승인 구조, Tool Use만 실행 대상 |
| LLM API 비용 폭주 | 운영비 증가 | 모델 단계화, 캐시, 월 상한·알림 |
| 수치 불일치 | 신뢰도 하락 | 일 배치 재집계, 주기 샘플 대조 |
| 시크릿 유출 (MCC) | 전 광고주 탈취 | KMS, 로그, 로테이션, 별도 보관 |
| 네이버 스펙 변경 (지역·확장소재) | 적용 실패 | 마스터 동기화 배치, 메타 기반 구조 |
| Phase 전환 시 데이터 호환성 | P4·P5 학습 데이터 부족 | P1부터 구조화 축적 |

— 상위 스펙 문서 끝 · 세션별 작업지시서는 별도 파일 참조 —